**STORY POINTS**

Story Points é uma técnica para se medir esforço do trabalho analisando sua complexidade para fazer esse trabalho, quantidade, riscos e incertezas

**Complexidade**: Difícil de ser feito, difícil compreensão, desconhecido, muito trabalhoso

**Quantidade:** Existem muitas etapas para construir essas histórias, muita coisa para ser feita

**Riscos e Incertezas:** Algo desconhecido, nunca feito antes, não sabe se dará certo, precisa experimentar, testar

**REFERÊNCIAS DE PONTUAÇÃO:**

1 - Histórias com pouca complexidade, pouca quantidade e sem riscos e incertezas

3 - História com pouca complexidade, média quantidade, pouco riscos e incertezas

5 - História com média complexidade, média quantidade e médio riscos e incertezas

8 - História com média complexidade, grande quantidade e médio riscos e incertezas

13 - História com alta complexidade, grande quantidade e médio risco e incerteza

21 - História com alta complexidade, grande quantidade e alto risco e incerteza

**CONSIDERAÇÕES AO ESTIMAR:**

* No voto individual analisar sua experiência em relação ao item apresentado e não ao outro membro do time
* O item dependerá de terceiros para ser concluído?
* Não comparar com horas trabalhadas, se guiar apenas pelas referências apresentadas
* Existe algum potencial entrave que pode causar atraso ao concluir o item?
* Verificar se o item foi já trabalhado anteriormente e quanto de esforço foi preciso para concluí-lo

**ACORDOS DO TIME:**

**Exemplos:**

Se uma US tiver mais que 13 pontos, quebrar em outras USs;

Não levar em consideração só o desenvolvimento, mas também a questão de tempo dos testes do QA;

Sempre entregar as USs com tempo hábil para o QA testar;

Não votar mais que duas vezes nas estimativas;

Sempre pensar na média das votações para ter o aceite.